V9 智能投研复盘系统改进路线图实施计划

一、计划概述

本计划依据《智能编码与 UI 自动化在投研复盘系统中的实践分析报告》中的短、中、长期改进路线图，将每项改进拆解为可独立执行、可验证的具体任务。计划覆盖提示词工程、设计令牌治理、质量门禁、UI 组件管理、测试体系、文档治理、代码复杂度治理、AI 记忆层与架构健康度监控八个领域。

――――――――――――――――――――

二、任务总览

| 任务编号 | 任务名称 | 优先级 | 阶段 | 依赖任务 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 建立统一 AI 提示词模板 | 高 | 短期 | 无 | ✅ 已完成 |
| T2 | 构建设计令牌—代码令牌双向映射表 | 高 | 短期 | 无 | ✅ 已完成 |
| T3 | 强化 Husky 预提交质量门禁 | 高 | 短期 | T1 | ✅ 已完成 |
| T4 | 建立 UI 组件迁移检查清单 | 高 | 短期 | 无 | ✅ 已完成 |
| T5 | 搭建组件示例库（Storybook/示例页） | 中 | 中期 | T4 | ✅ 已完成 |
| T6 | 推行三层测试策略 | 中 | 中期 | T3 | ✅ 已完成 |
| T7 | 建立文档门禁与 JSDoc 规范 | 中 | 中期 | T1 | ✅ 已完成 |
| T8 | 代码复杂度专项治理 | 高 | 中期 | T3 | ✅ 已完成 |
| T9 | 构建项目专属 AI 记忆层（RAG） | 低 | 长期 | T1, T2, T7 | ✅ 已完成 |
| T10 | 引入视觉回归测试 | 低 | 长期 | T5 | ✅ 已完成 |
| T11 | 建立 AI 生成—审计—修正飞轮 | 中 | 长期 | T1, T3, T9 | ✅ 已完成 |
| T12 | 建立架构健康度仪表盘 | 低 | 长期 | T3, T8 | ✅ 已完成 |

――――――――――――――――――――

三、短期任务（1–2 周）

T1：建立统一 AI 提示词模板

目标：为所有 AI 生成代码场景提供统一、可复用的系统提示词模板，确保 AGENTS.md 分层约束、lint:colors 规则、JSDoc 模板被稳定注入。

预期成果：

- prompts/system-prompt-template.md：通用系统提示词模板。

- prompts/component-prompt-template.md：UI 组件生成专用模板。

- prompts/service-prompt-template.md：Service 生成专用模板。

- .cursorrules / .trae/rules 等 IDE 配置引用上述模板。

验收标准：

- 所有模板均包含 AGENTS.md 分层规则摘要、颜色令牌引用要求、JSDoc 模板、测试与文档要求。

- 任意开发者使用模板生成新模块时，首次输出代码的 audit:layers 违规率不超过 1 处。

关键步骤：

1. 读取 AGENTS.md、src/constants/theme.tokens.ts、eslint.colors.config.js，提炼必须注入的规则摘要。

2. 设计三段式模板结构：角色定义、约束清单、输出格式。

3. 分别为组件、Service、Store、类型定义编写专用模板。

4. 在 .cursorrules、.trae/rules、.vscode/settings.json 中引用模板路径。

5. 用 3 个真实场景（新增 Widget、新增 Service、新增类型）验证模板效果。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 模板过长导致 AI 上下文占用过高 | 生成长度受限、质量下降 | 将模板拆分为通用层 + 场景层，仅加载当前场景所需片段 |
| 模板更新后旧会话未同步 | 生成结果风格回退 | 模板文件纳入版本控制，每次修改后在项目群或站会通知全员 |

――――――――――――――――――――

T2：构建设计令牌—代码令牌双向映射表

状态：✅ 已完成（2026-07-10）

实际产出：

- docs/design-token-mapping.md：按业务场景给出 L1–L6 令牌的推荐 Import、代码示例、常见错误速查、AI 提示词注入模板、验收清单。

- .vscode/token-snippets.code-snippets：48 个常用令牌的 VSCode 代码片段。

- design-tokens/figma-to-project.json：Figma/MasterGo 设计变量到代码令牌的映射（54 条）。

- design-tokens/project-to-figma.json：由脚本自动生成的反向映射。

- scripts/verify-design-tokens.ts：校验映射表格式、双向一致性、重复项、未知层级。

- package.json 新增 verify:tokens 命令。

- AGENTS.md v1.4.2 颜色令牌规范章节引用映射表与代码片段。

目标：消除设计稿到代码转换中的命名空间冲突与颜色误用，使设计变量与项目代码令牌形成可维护的双向映射。

预期成果：

- design-tokens/figma-to-project.json：设计变量到代码令牌的映射。

- design-tokens/project-to-figma.json：代码令牌到设计变量的反向映射。

- scripts/verify-design-tokens.ts：校验新增色值是否已映射、是否未硬编码。

- 更新 AGENTS.md 设计令牌章节，引用上述映射文件。

验收标准：

- 映射表覆盖现有全部 4 层令牌（THEME_TOKENS、COLOR_TOKENS、COLOR_SHADES、chartColors）。

- 运行 npm run verify:tokens 后，未映射颜色数为 0，硬编码颜色数不超过当前基线（6 处）。

关键步骤：

1. 导出 Figma / MasterGo 中的颜色、字体、间距、圆角变量列表。

2. 与 src/constants/theme.tokens.ts、src/config/chartColors.ts 逐项对齐，建立映射。

3. 编写 verify-design-tokens.ts 脚本，扫描映射表格式与一致性。

4. 在 package.json 中注册 npm run verify:tokens 命令。

5. 将脚本接入 pre-commit 与 CI。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 设计稿变量命名与项目不一致 | 映射表维护困难 | 与设计侧协商统一命名前缀（如 `v9-`），无法对齐时建立别名表 |
| 业务语义色被误判为动态令牌 | 红涨绿跌等固定色被错误替换 | 在映射表中增加 `themeAware: false` 标记，脚本跳过校验 |

――――――――――――――――――――

T3：强化 Husky 预提交质量门禁

状态：✅ 已完成（2026-07-10）

实际产出：

- 重新初始化 git 仓库；创建 .husky/pre-commit 与 .husky/pre-push。

- pre-commit 扩展为 7 项检查：lint-staged（ESLint --fix + colors）→ lint:colors → tsc:prod → audit:layers → audit:docs → verify:tokens → audit:tokens。

- pre-push 运行 test:clean + build。

- package.json 的 lint-staged 更新：对 .ts,.tsx 运行通用 ESLint 与颜色 ESLint；对 AGENTS.md、docs/*.md、prompts/*.md 运行 audit:docs。

- AGENTS.md 更新至 v1.4.2。

- 回归验证：手动执行 .husky/pre-commit 全部 7 项通过；audit:layers/audit:docs/audit:tokens/verify:tokens 均 0 违规。

目标：在代码提交前强制通过分层审计与类型检查，防止违规代码进入仓库。

预期成果：

- .husky/pre-commit 脚本更新，包含 npm run audit:layers、npx tsc --noEmit、npm run lint:colors。

- lint-staged 配置仅对暂存区文件运行快速检查，避免全量扫描拖慢提交。

- 提交被阻断时的错误信息包含修复指引链接。

验收标准：

- 任何包含 audit:layers 违规或 tsc 错误的提交均被 Husky 阻断。

- 正常提交的平均预提交耗时不超过 90 秒。

关键步骤：

1. 初始化 git 仓库，安装 husky v9。

2. 编写 .husky/pre-commit，串行执行 7 项门禁。

3. 编写 .husky/pre-push，执行测试与构建。

4. 更新 lint-staged 配置，对不同类型文件运行对应检查。

5. 手动执行 hook 验证全部通过。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 预提交耗时过长 | 开发者绕过 Husky | 对 lint-staged 仅检查暂存文件，全量 audit 保留在 CI/pre-push 阶段 |
| 误报导致正常提交被阻 | 降低门禁信任度 | 建立白名单机制，经审批的预存基线可临时豁免；当前基线已保持 0 违规 |
| Windows 环境下 hook 路径解析异常 | hook 不被调用 | 使用 `$PWD/.husky/_/h` 绝对路径入口，避免 git bash 路径转义问题 |

――――――――――――――――――――

T4：建立 UI 组件迁移检查清单

目标：将股票池看板跨舱迁移、Widget 注册同步等架构治理型改动标准化，降低人工遗漏与返工。

预期成果：

- docs/ui-migration-checklist.md：组件跨目录/跨舱迁移的标准检查清单。

- docs/widget-integration-checklist.md：新增驾驶舱 Widget 的三处注册检查清单。

- 在 AGENTS.md 中引用上述清单，作为 AI 生成 Widget 时的默认输出。

验收标准：

- 任何组件迁移 PR 必须勾选清单全部 6 类引用点（路由、导航、Store、Service、组件目录、测试）。

- 新增 Widget 的 PR 必须包含 widgetRegistry.ts、DEFAULT_WIDGET_CONFIG、WIDGET_DEFAULT_DATA_SOURCE 三处修改。

关键步骤：

1. 复盘股票池看板迁移过程，枚举所有被修改的文件类型与引用关系。

2. 提炼通用迁移检查清单，覆盖页面、路由、左侧导航、Store、Service、组件目录、测试、Storybook/示例。

3. 针对 Widget 注册，制作独立的三处同步清单与代码片段模板。

4. 将清单作为 GitHub PR 模板或 Markdown 文件，要求迁移 PR 描述中勾选。

5. 在 AI 提示词中要求：任何迁移/Widget 任务，输出前先列出需修改的文件清单。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 清单过于繁琐被忽视 | 流于形式 | 将清单嵌入 PR 模板，未勾选项由代码审查者强制打回 |
| AI 仍无法按清单执行 | 生成结果遗漏 | 对 AI 输出增加“清单核对”步骤，人工逐项确认后再进入代码生成 |

――――――――――――――――――――

四、中期任务（1–2 个月）

T5：搭建组件示例库（Storybook / 示例页）

目标：建立可复用组件的可视化示例与文档，降低后续调用与 AI 生成的理解成本。

预期成果：

- 选择方案：Storybook 或 src/pages/components-demo 示例页（根据团队习惯）。

- 覆盖 src/components/ui/ 全部原子组件与 src/components/cockpit/ 主要业务组件。

- 每个示例包含 props 说明、使用场景、代码片段。

验收标准：

- 示例库中组件覆盖率达到 80% 以上。

- 任意新增可复用组件必须附带示例，否则 PR 不合并。

- AI 生成新页面时，能通过示例库检索到可复用组件的引用方式。

关键步骤：

1. 评估 Storybook 与自建示例页的成本，一周内确定方案。

2. 若选 Storybook，安装 @storybook/react-vite 并配置主题与令牌；若选自建页，创建 ComponentsDemoPage。

3. 按原子组件 → 业务组件 → Widget 的顺序补充示例。

4. 为示例编写简短说明文档，标注何时使用、何时避免使用。

5. 在 AI 提示词中要求生成 UI 前先检索示例库。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 维护示例库增加额外成本 | 示例过时 | 将示例文件与组件文件绑定，组件修改时同步更新示例 |
| 团队不愿使用 Storybook | 投入浪费 | 先以自建示例页低成本试点，验证价值后再决定是否迁移 Storybook |

――――――――――――――――――――

T6：推行三层测试策略

目标：建立单元测试、集成测试、E2E 测试分层体系，提升自动化测试对业务逻辑与数据流的覆盖。

预期成果：

- tests/unit/：纯函数、类型守卫、工具类测试。

- tests/integration/：Service + DataBridge + Store 组合测试。

- e2e/：关键用户旅程测试（登录 → 采集 → 分析 → 输出）。

- 更新 vitest.config.ts，为不同层级设置覆盖率阈值。

验收标准：

- 单元测试覆盖率 ≥ 80%，集成测试覆盖率 ≥ 60%，E2E 覆盖核心用户旅程。

- 新增 Service 必须附带集成测试；新增页面必须附带至少一条 E2E 路径。

- CI 中任何测试失败均阻塞合并。

关键步骤：

1. 按目录重构现有测试文件，建立 unit / integration 分层。

2. 编写 Service 集成测试模板，包含 DataBridge.forward() Mock 与 EventBus 清理。

3. 编写 Store 测试模板，覆盖 withBroadcast 跨 Tab 场景。

4. 为 5 个核心 Service 和 5 个核心 Store 补充集成测试。

5. 在 vitest.config.ts 中按目录配置覆盖率阈值。

6. 将覆盖率报告接入 CI，低于阈值时 PR 变红。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 集成测试 Mock 复杂度过高 | 测试脆弱、维护困难 | 封装 `createMockDataBridge()` 与 `createMockEventBus()` 工厂函数 |
| E2E 测试不稳定 | CI 频繁失败 | 优先覆盖稳定路径，对波动较大的行情数据使用 Mock 接口 |

――――――――――――――――――――

T7：建立文档门禁与 JSDoc 规范

目标：提升文档与注释的完整性、一致性与准确性，降低团队沟通成本。

预期成果：

- docs/jsdoc-style-guide.md：统一 JSDoc/TSDoc 格式规范。

- scripts/verify-docs.ts：检查 JSDoc 覆盖率、参数遗漏、过时文档引用。

- npm run audit:docs 接入 Husky 与 CI。

验收标准：

- 公共导出函数 JSDoc 覆盖率达到 90% 以上。

- audit:docs 无参数遗漏、无过时 @link 引用。

- 不同会话生成的注释风格一致。

关键步骤：

1. 制定 JSDoc 模板，包含 @param、 @returns、 @throws、 @example、 @see 的使用规范。

2. 编写 verify-docs.ts，基于 TypeScript AST 扫描公共导出函数的注释完整性与参数匹配度。

3. 对 src/services/、src/store/、src/core/ 进行 JSDoc 补全专项行动。

4. 将 audit:docs 接入 npm run audit 总命令。

5. 在 CI 中运行，未通过时阻断合并。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 历史代码 JSDoc 补全工作量大 | 短期拖累进度 | 分模块逐步推进，优先补齐 Service 与 Store 公共 API |
| 过度注释降低代码可读性 | 维护负担增加 | 仅要求公共 API 必须注释，私有函数可选 |

――――――――――――――――――――

T8：代码复杂度专项治理

目标：降低深层嵌套、长链式条件与重复判断，提升代码可维护性，减少 AI 修改时的回归风险。

预期成果：

- scripts/complexity-scan.ts：基于 AST 扫描嵌套深度、分支链长度、重复条件。

- optimization-plan.md 中 P0 模块完成重构。

- 复杂度指标下降：真实深层嵌套减少 ≥ 50%，≥6 分支链减少 ≥ 60%，重复条件减少 ≥ 40%。

验收标准：

- npm run complexity-scan 输出中，P0 模块无 ≥6 层嵌套、无 ≥8 分支链。

- 重构后 audit:layers、tsc:prod、单元测试全部通过。

关键步骤：

1. 基于现有 nested-code-review-report.json，按模块排序形成治理清单。

2. 对 src/core/databridge.ts、src/core/databridgeHandlers.ts、src/mcp/core/server.ts、src/mcp/core/client.ts、src/data/db-migrations.ts、src/data/sectorDefinitions.ts 等 P0 模块逐个重构。

3. 应用策略表、卫语句、提前返回、谓词函数提取等手法降低复杂度。

4. 每重构一个模块，运行对应单元测试与 tsc:prod。

5. 将 complexity-scan 接入 CI，作为趋势监控。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 重构引入行为变更 | 业务逻辑回归 | 重构前为每个 P0 模块补充快照测试或集成测试，重构后比对输出 |
| 复杂度指标下降但可读性未改善 | 形式主义 | 将重构结果提交人工评审，重点审查是否真正降低认知负担 |

――――――――――――――――――――

五、长期任务（3–6 个月）

T9：构建项目专属 AI 记忆层（RAG）

目标：将 AGENTS.md、设计令牌映射、知识卡片、测试模板、迁移检查清单等知识资产向量化，提升 AI 长会话稳定性与生成质量。

预期成果：

- ai-knowledge/ 目录：存放结构化知识片段。

- 本地向量存储或轻量级 RAG 服务（如使用 langchain + chroma 或项目内 Markdown 索引）。

- AI 会话启动时自动加载与当前任务相关的知识片段。

验收标准：

- RAG 检索准确率 ≥ 80%（对 20 个典型查询，前 3 条结果包含正确答案）。

- 使用 RAG 后，AI 生成代码的 audit:layers 首次违规率下降 50%。

关键步骤：

1. 梳理需要纳入 RAG 的知识资产清单。

2. 将长文档按主题切片（每片 500–1000 字），维护元数据（主题、关键词、版本）。

3. 选择 RAG 方案：本地 Chroma 向量库、项目内 SQLite 索引，或 WorkBuddy 内置知识库。

4. 开发索引与检索脚本，支持按任务类型（组件/Service/测试/迁移）加载相关知识。

5. 在 AI 提示词工程工具（Cursor/Trae/WorkBuddy）中配置知识库引用。

6. 持续收集 bad case，迭代切片策略与检索算法。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 知识片段过多导致检索噪音大 | AI 被无关信息干扰 | 引入元数据过滤，仅加载与当前文件层、当前任务类型相关的片段 |
| 向量库依赖外部服务 | 离线环境不可用 | 优先选择本地向量库方案，确保无外网时仍可工作 |

――――――――――――――――――――

T10：引入视觉回归测试

目标：量化设计稿与代码渲染差异，防止 UI 改动引发 unintended visual changes。

预期成果：

- Playwright 视觉回归测试覆盖驾驶舱、分析舱、交易舱、输入舱核心页面。

- 基线截图纳入版本控制或独立存储。

- PR 中自动生成视觉差异报告。

验收标准：

- 核心页面视觉回归测试通过率 ≥ 95%。

- 任何导致像素级差异的 UI 改动必须在 PR 中可见并经过审批。

关键步骤：

1. 在 Playwright 配置中启用 screenshots 与 toHaveScreenshot API。

2. 为每个核心页面编写稳定的视觉回归测试用例，固定 viewport 与主题状态。

3. 建立基线截图库，标注每个基线对应的 commit。

4. 在 CI 中运行视觉回归测试，生成差异报告。

5. 制定视觉差异审批流程，明确可接受的差异阈值。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 动态数据导致截图不稳定 | 误报率高 | 对行情数据、时间等动态元素使用 Mock 或隐藏处理 |
| 基线截图库体积过大 | 仓库膨胀 | 将基线截图存储在独立 LFS 或对象存储中 |

――――――――――――――――――――

T11：建立 AI 生成—审计—修正飞轮

目标：实现 AI 生成代码、自动审计、反馈修正的闭环，使生成质量随项目演进持续提升。

预期成果：

- 自动化脚本：接收 AI 生成代码 → 运行 audit:layers / tsc:prod / lint:colors → 将错误注入 AI 上下文 → 输出修正版本。

- 修正历史记录：保存常见错误模式与修复方案，供 RAG 使用。

- 人工确认机制：修正后的代码仍需人工审批方可写入仓库。

验收标准：

- 80% 的常见分层违规可通过一次自动反馈循环修复。

- 飞轮处理单文件平均耗时不超过 3 分钟。

关键步骤：

1. 开发 ai-codegen-feedback.ts 脚本，封装审计命令与错误解析。

2. 将错误信息转换为 AI 可理解的“修正提示”，按错误类型分类。

3. 建立错误—修复模式库，记录高频问题（如 lib 被业务污染、硬编码颜色）。

4. 集成到 WorkBuddy / Cursor / Trae 的 Agent 工作流中。

5. 设置人工确认 gate，避免自动修正引入语义错误。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 自动修正过度“修复”导致语义错误 | 引入隐蔽 bug | 强制人工 diff 确认，关键文件需代码审查 |
| 飞轮循环陷入死循环 | 资源浪费 | 设置最大迭代次数（如 3 次），超时转人工 |

――――――――――――――――――――

T12：建立架构健康度仪表盘

目标：持续监控分层违规、硬编码、嵌套深度、测试覆盖率、文档同步率等核心指标，形成可视化治理看板。

预期成果：

- scripts/health-dashboard.ts：聚合各门禁与扫描结果，生成 JSON/MD 报告。

- 可选 Web 看板：在开发服务器中展示实时指标。

- 每周自动输出架构健康报告。

验收标准：

- 仪表盘覆盖 ≥ 8 项核心指标。

- 指标趋势可追踪，历史数据保存 ≥ 90 天。

- 任一指标恶化时，自动通知相关负责人。

关键步骤：

1. 定义核心指标：layers 违规数、hardcode 数量、嵌套深度 ≥4 处数、链式条件 ≥6 处数、测试覆盖率、JSDoc 覆盖率、文档同步率、路由 orphan 数。

2. 开发聚合脚本，复用现有 audit:*、complexity-scan、verify-docs 输出。

3. 将结果输出为 health-report.json 与 health-report.md。

4. 可选：使用轻量级图表库搭建 Web 看板。

5. 配置定时任务（如每周一早上）自动发送报告。

风险与缓解措施：

| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 指标过多导致注意力分散 | 关键问题被淹没 | 每期报告仅突出 Top 3 恶化指标与 Top 3 改进指标 |
| 数据采集脚本运行耗时过长 | 看板更新不及时 | 对可增量计算的指标使用缓存，仅重新计算变更部分 |

――――――――――――――――――――

六、实施顺序与依赖关系图

短期（1–2 周）
+-- T1 统一提示词模板 -----+
+-- T2 设计令牌映射表 --+  |
+-- T3 Husky 预提交门禁 <--+  |
+-- T4 UI 迁移检查清单 -------+
            |
            v
中期（1–2 个月）
+-- T5 组件示例库 <-- T4
+-- T6 三层测试策略 <-- T3
+-- T7 文档门禁 <-- T1
+-- T8 复杂度治理 <-- T3
            |
            v
长期（3–6 个月）
+-- T9 AI 记忆层 <-- T1, T2, T7
+-- T10 视觉回归测试 <-- T5
+-- T11 生成-审计-修正飞轮 <-- T1, T3, T9
+-- T12 架构健康度仪表盘 <-- T3, T8

――――――――――――――――――――

七、里程碑与时间表

| 里程碑 | 时间 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| M1：提示词与令牌基线 | 第 2 周末 | T1、T2、T3、T4 完成并接入 CI |
| M2：测试与文档体系成型 | 第 6 周末 | T5、T6、T7、T8 完成，核心指标下降达标 |
| M3：AI 协同能力升级 | 第 14 周末 | T9、T10、T11、T12 完成，形成持续优化飞轮 |

――――――――――――――――――――

八、资源与角色分工

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 架构负责人 | 审批 T3、T8、T12 的技术方案，监督分层治理 |
| 前端负责人 | 主导 T4、T5、T10，确保 UI 组件管理与设计规范一致 |
| 测试负责人 | 主导 T6，建设集成测试与 E2E 测试 |
| 文档/知识管理 | 主导 T1、T7、T9，维护提示词、JSDoc 规范与知识库 |
| AI/工具链负责人 | 主导 T11、T12，搭建自动化飞轮与健康度看板 |

――――――――――――――――――――

九、成功指标

| 指标 | 当前基线 | 短期目标 | 中期目标 | 长期目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `audit:layers` 违规数 | 0 | 维持 0 | 维持 0 | 维持 0 |
| 颜色硬编码数量 | 6 | ≤ 3 | 0 | 0 |
| 真实深层嵌套（≥4 层） | 61 | 55 | ≤ 30 | ≤ 15 |
| ≥6 分支链式条件 | 30 | 28 | ≤ 12 | ≤ 5 |
| 单元测试覆盖率 | 待测 | 维持或提升 | ≥ 80% | ≥ 85% |
| JSDoc 公共 API 覆盖率 | 待测 | ≥ 70% | ≥ 90% | ≥ 95% |
| AI 生成代码首次合规率 | 待测 | ≥ 70% | ≥ 85% | ≥ 90% |

――――――――――――――――――――

十、附则

1. 本计划中的所有任务应保持与现有 AGENTS.md 分层规则、src/constants/theme.tokens.ts 设计令牌体系、npm run audit 质量门禁一致。

2. 新增脚本应优先使用 TypeScript，并存放在 scripts/ 目录，必要时补充 tsconfig.scripts.json。

3. 每项任务完成后，须更新 CHANGELOG.md 与相关文档，确保知识同步。

4. 本计划每两周评审一次，根据实际进展调整优先级与资源分配。